PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 8  d.

sprendimu Nr. T3-16

# PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 25340,0 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius(naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 72109,0 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 0 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 97449,0 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 14503,0 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 3602,0 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 18105,0 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 115554,0 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 19490,0 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 24258,0 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 43748,0 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 77959,0 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 80459,0 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 158418,0 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas (Detalus priemonės vykdymo aprašymas) | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos. Priemonės vykdytojas – VĮ Prienų miškų urėdija. Aptverti miško želdiniai tvora, saugančia nuo gyvūnų. | 15500,0 |
| 2.2. | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytai žalai atlyginti. | 2574,00 |
| Iš viso: |  | 18074,0 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 40738,0 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas |  | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  | 50203,0 |
| 4.1.1. | Vandens tiekimo tinklų projektavimas |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus darbus atliko UAB ,,Panevėžio miestprojektas“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-06-11. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-01-16. 3. Atliktas vandentiekio tinklų Prienų r. sav., Stakliškių sen., Lielionių k., techninis projektas. | 1815,0 |
| 4.1.2. | Projekto ,,Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Vėžionių kaime, Jiezno sen., Prienų r. sav.“ rangos darbų pirkimo dokumentų parengimas |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus darbus atliko UAB ,,Teisa“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-01-12. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-03-15. 3. Atlikti projekto ,,Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Vėžionių kaime, Jiezno sen., Prienų r. sav.“ rangos darbų pirkimo dokumentų parengimo darbai. | 850,0 |
| 4.1.3. | Vandentiekio tinklų statyba |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus darbus atliko UAB ,,Bijamita“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-14. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-08-30. 3. Atlikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statybos darbai Prienų r. sav., Stakliškių sen., Lielionių k., Ežero g. | 29772,0 |
| 4.1.4. | Vandenviečių požeminio vandens eksploatacinių išteklių ir apsaugos zonų įvertinimas |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus darbus atliko UAB ,,Vilniaus hidrogeologija“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-10. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-12-19. 3. Atlikti Prienų rajono (Jiezno sen., Kašonių k.; Stakliškių sen., Alšios g. 12; Stakliškių sen., Pieštuvėnų k.; Stakliškių sen., Užuguosčio k.; Stakliškių sen., Vyšniūnų k.; Stakliškių sen., Lielionių k.; Pakuonio sen., Pakuonio k.; Pakuonio sen., Purvininkų k.; Šilavoto sen., Šilavoto k.; Veiverių sen., Skriaudžių k.; Veiverių sen., Skriaudžių k.; Veiverių sen., Veiverių mstl,; Išlaužo sen., Išlaužo k.) vandenviečių požeminio vandens eksploatacinių išteklių ir apsaugos zonų įvertinimo darbai. | 5600,0 |
| 4.1.5. | Bešeimininkio statinio griovimas |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus darbus atliko UAB ,,Kesberta“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-08-23. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-11-14. 3. Atlikti bešeimininkio statinio (buvusio sandėlio) Naujosios Ūtos sen., Žemaitkiemio k., griovimo ir aplinkos tvarkymo darbai. | 6000,0 |
| 4.1.6. | Stendų gamyba ir pastatymas |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus prekes tiekė UAB ,,Stendika“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-12. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-06-29. 3. Pagaminta ir įrengta 11 vnt. rekreacinių stendų prie savivaldybėje esančių ežerų bei 35 vnt. draudžiančių šiukšlinti stendų prie bešeimininkėmis atliekomis teršiamų teritorijų. | 5766,0 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  | 0 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  | 865,0 |
| 4.3.1. | Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonių įsigijimas |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus prekes tiekė UAB ,,Alvydo verslas“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-03. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-04-19. 3. Plastikiniai maišai panaudoti akcijai ,,Darom“ vykdyti bei aplinkos tvarkymo darbams atlikti seniūnijose. | 599,0 |
| 4.3.2. | Bešeimininkių atliekų surinkimas ir transportavimas į sąvartyną |  | 1. Priemonės vykdytojas – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Organizavus viešuosius pirkimus atliekų surinkimo ir transportavimo darbus atliko UAB ,,Ekonovus“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-27. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-05-05. 3. Surinktos akcijos ,,Darom“ metu mišrios komunalinės atliekos ir transportuotos į sąvartyną, esantį Takniškių k., Alytaus r. sav. | 266,0 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  | 196,0 |
| 4.4.1. | Stebėjimo kamerų ryšio paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus ryšio paslaugas teikė UAB ,,Bitė Lietuva“ 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-13. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-12-31. 3. Apmokėtos stebėjomo kamerų ryšio paslaugos. Kameros rengtos siekiant fiksuoti aplinkos teršimo atvejusIšlaužo ir Veiverių seniūnijose. |  | 196,0 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  | 4061,0 |
| 4.5.1. | Ekologinio plakato –šventės dalomosios medžiagos – pirkimas |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus prekes tiekė UAB ,,Alvydo verslas“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-03-20. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-05-04. 3. Nupirktos priemonės ir išdalintos bei naudojamos vykusioje ekologinio plakato šventėje, Balbieriškio pagrindinėje mokykloje. | 120,0 |
| 4.5.2. | Atmintinių apie atliekų tvarkymą gamyba | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus paslaugas atliko UAB ,,Rovilnė“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-19. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-07-21. 3. Pagaminta 8000 vnt. atmintinių. |  | 798,0 |
| 4.5.3. | Atmintinių apie atliekų tvarkymą platinimas | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus paslaugas atliko Milda Rokaitė, dirbanti pagal individualios veiklos pažymą Nr. 682655. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-19. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-08-16. 3. Išplatinta 8000 vnt. atmintinių visoje Prienų rajono savivaldybėje. |  | 2178,0 |
| 4.5.4. | Knygų apie gamtą įsigijimas | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus prekes tiekė UAB ALG knygynai. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-03-17. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-03-20. 3. Nupirkta 13 vnt. knygų ir išdalinta ekologinės šventės metu. |  | 225,0 |
| 4.5.5. | Gamtosauginių mokyklų programos koordinavimas ir įgyvendinimas | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų ,,Revuonos“ ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-01-02. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-12-30. 3. Mokyklos vykdo tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus Gamtosauginių mokyklų programos reikalavimus ir už minėtus pasiekimus apdovanojamos Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu. |  | 300,0 |
| 4.5.6. | Ekologinių spaudinių prenumerata | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-01-30. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-12-30. 3. VšĮ Ekologinio švietimo centre prenumeruotas spaudos leidinys ,,Žaliasis pasaulis“ mokykloms ir biliotekoms. |  | 440,0 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  | 27610,0 |
| 4.6.1. | Želdinių pirkimas |  | I. 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus želdinius tiekė UAB ,,Soltra“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-03-30. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-05-02. 3. Nupirkta 60 vnt. klevų ,,Columnare“ ir 10 vnt. klevų ,,Globusum“. II. 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus želdinius tiekė VĮ Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų urėdija. Želdinius transportavo J. Šalčiaus IĮ. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-05. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-05-10. 3. Nupirkta 80 vnt. želdinių sodinukų. | 13445,0 |
| 4.6.2. | Želdinių transportavimas |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus želdinius transportavo Juozo Šalčiaus individuali įmonė. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-27. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-05-09. 3. Transportuoti želdiniai iš medelynų į Prienų r. sav. | 484,0 |
| 4.6.3. | Želdinių sodinimas |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-02. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-05-17. 3. UAB ,,Prienų butų ūkis“ pasodino želdinius Prienų mieste. | 2723,0 |
| 4.6.4. | Pavojų keliančių medžių šalinimo darbai |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius, Išlaužo seniūnija, Stakliškių seniūnija. Organizavus viešuosius pirkimus pavojų keliančius medžius kirto UAB ,,Pjovėjai“ ir UAB ,,Prienų butų ūkis“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-07-31. Priemonės vykdymo pabaiga – 2017-12-19. 3. Išpjauti pavojų keliantys želdiniai Prienų m., Išlaužo sen., Stakliškių sen., Naujosios Ūtos sen. | 10958,0 |
|  | Iš viso: |  |  | 82535,0 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 31,0 |
| 5.2. |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 3010,0 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 75883,0 |
| 5.4. | Iš viso: |  | 78924,0 |

__________________________