PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T3-43

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ (GATVIŲ) REKONSTRUKCIJOS AR REMONTO TREJŲ METŲ PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Metai | Seniūnija | Numatomi įgyvendinti projektai | Preliminari lėšų suma, reikalinga projektui įgyvendinti (Eur su PVM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Balbieriškio seniūnija | Privažiavimo prie Balbieriškio pagr. m-klos nuo Klevų g. (BA-1) kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 73 800,00 |
|  | Balbieriškio seniūnija | Bokšto g. (BA-73) Paprūdžių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 128 000,00 |
|  | Išlaužo seniūnija | Maironio g. (IS-7) Išlaužo k. šaligatvio su lietaus vandens surinkimo sistema kapitalinis remontas | 40 000,00 |
|  | Išlaužo seniūnija | Liepų g. (IS-60) Purvininkų k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 70 600,00 |
|  | Jiezno seniūnija | J. Basanavičiaus g. (JI-34) Jiezno m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 75 000,00 |
|  | Jiezno seniūnija | Tiesos tak. (JI-26) Jiezno m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 26 000,00 |
|  | Jiezno seniūnija | Trakų g. (JI-17) Jiezno m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 80 000,00 |
|  | Jiezno seniūnija | S. Nėries g. (JI-29) Jiezno m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 31 000,00 |
|  | Naujosios Ūtos seniūnija | Beržų g. (NA-4) Naujosios Ūtos k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 50 000,00 |
|  | Naujosios Ūtos seniūnija | Ąžuolų g. (NA-49) Dūmiškių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą (Sodų bendrijos gatvė) | 72 000,00 |
|  | Pakuonio seniūnija | Dvaro g. (PA-24) Daukšiagirės k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 88 000,00 |
|  | Prienų seniūnija | Pievų g. (PR-17) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 141 000,00 |
|  | Prienų seniūnija | Klonio g. (PR-32) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 47 000,00 |
|  | Prienų seniūnija | Kalnų Sodo g. (PR-50) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą (Sodų bendrijos gatvė, objekto užbaigimas) | 60 300,00 |
|  | Prienų seniūnija | Ropių g. (PR-39) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą (Sodų bendrijos gatvė, objekto užbaigimas) | 65 200,00 |
|  | Prienų seniūnija | Rūtų g. (PR-40) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą (Sodų bendrijos gatvė, objekto užbaigimas) | 33 700,00 |
|  | Prienų seniūnija | Gamybos g. (PR-162) dalies Liepaloto k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 70 000,00 |
|  | Prienų seniūnija | Žemaitės g. (PR-20) atkarpos ir F. Vaitkaus g. (PR-2) atkarpos Prienų m. kapitalinis remontas (I etapas) | 250 000,00 |
|  | Stakliškių seniūnija | Automobilių stovėjimo aikštelės ir šaligatvio įrengimas prie UAB „Lietuviškas midus“ kavinės Trakų g. 7, 7A, Stakliškių k. | 20 000,00 |
|  | Stakliškių seniūnija | Alšios g. (ST-12 ) Trečionių k. su žvyro danga atkarpos prie tvenkinio kapitalinis remontas sutvirtinant šlaitą | 80 000,00 |
|  | Stakliškių seniūnija | Vilniaus g. (ST-1) Stakliškių k. pralaidos per Guostės upelį kapitalinis remontas | 20 000,00 |
|  | Stakliškių seniūnija | Liepų g. (ST-181) atkarpos Vyšniūnų k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 150 000,00 |
|  | Šilavoto seniūnija | Eigulių g. (SI-3) Šilavoto k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 55 800,00 |
|  | Veiverių seniūnija | Šilėnų g. (VE-78) Mauručių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 255 000,00 |
|  | Veiverių seniūnija | Riešuto g. (VE-294) Mažųjų Zariškių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą (Sodų bendrijos gatvė) | 90 000,00 |
| Iš viso: |  |  | 2 072 400,00 |
| 2021 | Balbieriškio seniūnija | Beržų g. (BA-24) Balbieriškio mslt. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 43 200,00 |
|  | Balbieriškio seniūnija | Miško g. (BA-62) Sūkurių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 170 000,00 |
|  | Išlaužo seniūnija | Lelijų g. (IS-61) Purvininkų k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 171 000,00 |
|  | Išlaužo seniūnija | Vytauto Gurevičiaus g. (IS-70) Išlaužo k. kapitalinis remontas įrengiant šaligatvį ir automobilių stovėjimo aikšteles | 60 000,00 |
|  | Jiezno seniūnija | P. Cvirkos g. (JI-27) Jiezne kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 60 800,00 |
|  | Jiezno seniūnija | Ežero g. (JI-94) atkarpos ir Piliakalnio g. (JI-97) atkarpos Dukurnonių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 160 000,00 |
|  | Naujosios Ūtos seniūnija | Parko g. (NA-6) Naujosios Ūtos k kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 52 500,00 |
|  | Naujosios Ūtos seniūnija | Liepų g. (NA-7) Naujosios Ūtos k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 80 000,00 |
|  | Pakuonio seniūnija | Seniūnų g. (PA-8) Pakuonio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 48 000,00 |
|  | Prienų seniūnija | Saulėtekio g. (PR-15) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 75 000,00 |
|  | Prienų seniūnija | Mėlynių g. (PR-18) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 83 700,00 |
|  | Prienų seniūnija | Bruknių g. (PR-19) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 62 000,00 |
|  | Prienų seniūnija | Pilies g. (PR-22) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 42 000,00 |
|  | Prienų seniūnija | Volungių g. (PR-93, PR-98) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 128 500,00 |
|  | Prienų seniūnija | Žemaitės g. (PR-20) atkarpos ir F. Vaitkaus g. (PR-2) atkarpos Prienų m. kapitalinis remontas (I etapas) | 250 000,00 |
|  | Stakliškių seniūnija | Verknės g. (ST-129) Pikelionių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 230 000,00 |
|  | Šilavoto seniūnija | Kaštonų g. (SI-74, SI-52) Jiestrakio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 105 300,00 |
|  | Šilavoto seniūnija | Girininkijos g. (SI-4) dalies Šilavoto k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 64 000,00 |
|  | Veiverių seniūnija | Draugystės g. (VE-111) Mozūriškių k. kapitalinis remontas įrengiant žvyro dangą | 160 000,00 |
|  | Veiverių seniūnija | Vienybės g. (VE-132) Naujojo Klebiškio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 137 000,00 |
| Iš viso: |  |  | 2 183 000,00 |
| 2022 | Balbieriškio seniūnija | Balandžių g. (BA-47) Žagarių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 69 300,00 |
|  | Balbieriškio seniūnija | Jaunimo g. (BA-75) Paprūdžių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 73 900,00 |
|  | Išlaužo seniūnija | Šilo g. (IS-56) Pakumprio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 70 000,00 |
|  | Išlaužo seniūnija | M. Šalčiaus g. (IS-41) Čiudiškių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 255 000,00 |
|  | Jiezno seniūnija | Naujosios g. (JI-28) Jiezno m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 67 200,00 |
|  | Jiezno seniūnija | Ežero g. (JI-15) Strazdiškių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 120 000,00 |
|  | Naujosios Ūtos seniūnija | Liepų g. (NA-32) Žemaitkiemio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 69 600,00 |
|  | Naujosios Ūtos seniūnija | Mokyklos g. (NA-2) Naujosios Ūtos k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 102 200,00 |
|  | Pakuonio seniūnija | Kalnelio g. (PA-77) ir Parko g. (PA-78) dalies Ašmintos k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 80 000,00 |
|  | Prienų seniūnija | Minties g. (PR-106) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 65 500,00 |
|  | Prienų seniūnija | Žemaitės g. (PR-125) atkarpos Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 90 000,00 |
|  | Prienų seniūnija | Naujakurių g. (PR-155) Mačiūnų k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 600 000,00 |
|  | Prienų seniūnija | Rasos g. (PR-136) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 66 300,00 |
|  | Prienų seniūnija | Rasos g. (PR-164) Ignacavos k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 45 000,00 |
|  | Prienų seniūnija | Žemaitės g. (PR-20) atkarpos ir F. Vaitkaus g. (PR-2) atkarpos Prienų m. kapitalinis remontas (I etapas) | 250 000,00 |
|  | Stakliškių seniūnija | Ežero g. (ST-142) Gripišlių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 210 000,00 |
|  | Stakliškių seniūnija | Žaliosios g. (ST-9) Stakliškių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 77 400,00 |
|  | Stakliškių seniūnija | Beržų g. (ST-6) Stakliškių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 55 000,00 |
|  | Šilavoto seniūnija | Ramybės g. (SI-91) Šilavoto k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 46 400,00 |
|  | Šilavoto seniūnija | Jaunimo g. (SI-72) Jiestrakio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 156 000,00 |
|  | Šilavoto seniūnija | Sodų g. (SI-37) Klebiškio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 70 600,00 |
|  | Šilavoto seniūnija | Ūkininkų g. (SI-39) Klebiškio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 46 400,00 |
|  | Veiverių seniūnija | Sodų g. (VE-50) Skriaudžių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 37 000,00 |
|  | Veiverių seniūnija | Lauko g. (VE-18) Veiverių mstl. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 116 600,00 |
|  | Veiverių seniūnija | Kaštonų g. (VE-21) dalies Veiverių mslt. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 256 200,00 |
| Iš viso: |  |  | 3 095 600,00 |
| Preliminari lėšų suma trejiems metams: |  |  | 7 351 000,00 |

Pastaba. Visos lėšos, sutaupytos atlikus viešųjų pirkimų procedūras ir statybos darbus, pagal poreikį skiriamos einamaisiais metais numatytiems projektams. Jei einamųjų metų projektams papildomo lėšų poreikio nėra, sutaupytomis lėšomis pradedamas įgyvendinti kitais metais numatytas projektas. Numatytų atitinkamų metų projektų eiliškumas sudėliotas pagal seniūnijas abėcėlės tvarka.