PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. sausio 28 d.

sprendimu Nr. T3-9

# PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 29040,0 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 92336,0 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 0 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 121376,0 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 30080,0 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 0 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 30080,0 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 151456,0 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 24275,0 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 4295,0 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 28570,0 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 97101 ,0 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 35034,0 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 132135,0 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas |  |  | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui. |  |  |  | 14000,0 |
| 2.1.1. | Aptverti miško želdiniai tvora, saugančia nuo gyvūnų daromos žalos medeliams |  | - Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Priemonę įgyvendino VĮ Valstybinių miškų urėdijos Prienų regioninis padalinys. - 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-01-01. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-12-30. - Aptverti miško želdiniai vielos tinklo tvoromis su mediniais stulpeliais, kad apsaugotų nuo elninių žvėrių daromos žalos medeliams. |  | 14000,0 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitokios medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonėms |  |  |  | 3726,0 |
| 2.2.1. | Medžioklės plotų vienetų dokumentų parengimas ir pagaminimas |  |  | - 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus paslaugą teikė UAB ,,Forest IT“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-02-12. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-02-27. - 3. Parengti medžioklės plotų vienetų dokumentai: medžioklės plotų vienetų planai, ribų aprašymai (4 vnt.). | 1234,0 |
| 2.2.2. | Medžioklės plotų vienetų dokumentų parengimas |  |  | - 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus paslaugą teikė UAB ,,Forest IT“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-11-24. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-12-18. - 3. Parengti medžioklės plotų vienetų dokumentai: medžioklės plotų vienetų planai, ribų aprašymai, atsižvelgiant į Prienų rajono savivaldybės Medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms keisti komisijos protokolus Nr. M-2 ir M-3. | 2492,0 |
| Iš viso: |  |  |  |  | 17726,0 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 30200,0 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas |  | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  | 94941,0 |
| 4.1.1. | Nuotekų valymo įrenginio įrengimas Stakliškių sen., Gripiškių k., Ežero g. 7 |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus darbus atliko UAB ,,Aplinkos servisas“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-05-29. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-06-21. 3. Įrengtas nuotekų valymo įrenginys Stakliškių sen., Gripiškių k., Ežero g. 7. | 2450,0 |
| 4.1.2. | Nuotekų tvarkymo tinklų remontas Stakliškių k., Prienų g. 8 |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus darbus atliko UAB ,,Bijamita“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-03-26. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-04-08. 3. Suremontuoti nuotekų tvarkymo tinklai Stakliškių k., Prienų g. 8. | 1597,0 |
| 4.1.3. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų M. Valančiaus g., Šiltnamių g. iki Medelyno g. Prienų m. techninio statybos projekto parengimas |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Paslaugą teikė UAB ,,Atamis“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-11-20. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-06-30. 3. Parengtas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų M. Valančiaus g., Šiltnamių g. iki Medelyno g. Prienų m. Prienų r. sav. statybos techninis projektas. | 2919,0 |
| 4.1.4. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų M. Valančiaus g., Šiltnamių g. iki Medelyno g. Prienų m. statybos darbai |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus darbus atliko UAB ,,Hidro Inžinerija“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-08-13. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-12-18. 3. Atlikti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų M. Valančiaus g., Šiltnamių g. iki Medelyno g. Prienų m. statybos darbai. | 64987,0 |
| 4.1.5. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų M. Valančiaus g., Šiltnamių g. iki Medelyno g. Prienų m. techninės priežiūros paslaugos |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus paslaugas atliko UAB ,,Domstata“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-10-02. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-12-18. 3. Atliktos vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų M. Valančiaus g., Šiltnamių g. iki Medelyno g. Prienų m. darbų techninės priežiūros paslaugos. | 1010,0 |
| 4.1.6. | Nuotekų šalinimo tinklų Kauno g. Prienų m. techninio projekto parengimas |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Paslaugą teikė UAB ,,Sweco Lietuva“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-04-20. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-08-30. 3. Parengtas Nuotekų šalinimo tinklų Kauno g. Prienų m. Prienų r. sav. statybos techninis projektas. | 1754,0 |
| 4.1.7. | Sosnovskio barščių (invazinės rūšies) naikinimo paslaugos |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus paslaugą teikė UAB ,,Kesberta“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-05-29. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-09-09. 3. Nušienautas ir nupurkštas cheminiais preparatais 2,5 ha ploto žemės sklypas bei nupurkštas cheminiais preparatais ir suartas 2,6 ha ploto žemės sklypas Pagirmuonio k., Pakuonio sen. | 6575,0 |
| 4.1.8. | Stendų gamyba |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus prekes tiekė UAB ,,Stendika“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-10-27. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-11-20. 3. Pagaminta 130 vnt. įspėjamųjų stendų apie draudimą teršti aplinką atliekomis. | 1573,0 |
| 4.1.9. | Bešeimininkio statinio griovimo darbai Stakliškių sen., Užuguosčio k. |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus darbus atliko UAB ,,Kesberta“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-11-13. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-12-16. 3. Atlikti bešeimininkio statinio, esančio Stakliškių sen., Užuguosčio k., griovimo ir 2,4 ha žemės sklypo sutvarkymo darbai. | 12076,0 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  | 0 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  | 0 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  | 2968,0 |
| 4.4.1. | Stebėjimo kamerų ryšio paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus ryšio paslaugas teikė UAB ,,Bitė Lietuva“ 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-01-01. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-11-30. 3. Apmokėtos stebėjimo kamerų ryšio paslaugos. Kameros įrengtos siekiant fiksuoti aplinkos teršimo atvejus Prienų rajono seniūnijose. |  | 68,0 |
| 4.4.2. | Tvenkinio, esančio Šilavoto sen., Klebiškio k., dumblo išvalymo projekto parengimas | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus paslaugas teikė IĮ ,,Hidroplius“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-04-17. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-11-11. 3. Parengtas Šilavoto seniūnijos Klebiškio kaime esančio tvenkinio dumblo valymo projektas, kurio pagrindu buvo išduotas leidimas tvenkiniui valyti. |  | 2900,0 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  | 475,0 |
| 4.5.1. | Spaudinių apie gamtą prenumerata | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-12-01. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-12-31. 3. Prenumeruotas VšĮ Ekologinio švietimo centro leidinys „Žaliasis pasaulis“ mokykloms ir bibliotekoms. |  | 440,0 |
| 4.5.2. | Spaudinių apie mišką prenumerata | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracija. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-12-01. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-12-31. 3. Prenumeruotas VšĮ Baltijos miškų leidinys „Miškai“. |  | 35,0 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  | 8099,0 |
| 4.6.1. | Prienų miesto miškų vidinės miškotvarkos projekto parengimas |  | 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus paslaugą teikė UAB ,,Dzūkijos miškai“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-01-01. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-12-14. 3. Parengtas žemės sklypų (kadastro Nr. 6943/0009:0139 ir 6943/0009:0140) miškų vidinės miškotvarkos projektas. | 3594,0 |
| 4.6.3. | Pavojų keliančių medžių šalinimo darbai |  | I. 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnija. Organizavus viešuosius pirkimus medžius kirto UAB ,,Ordo“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-10-01. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-12-10. 3. Išpjauti pavojų keliantys želdiniai Jiezno mieste. II. 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Šilavoto seniūnija. Organizavus viešuosius pirkimus medžius kirto UAB ,,Prienų butų ūkis“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-10-20. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-10-30. 3. Išpjauti pavojų keliantys želdiniai Klebiškio k., Šilavoto sen. III. 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Stakliškių seniūnija. Organizavus viešuosius pirkimus medžius kirto UAB ,,Aplinkos darbai“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-11-12. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-12-12. 3. Išpjauti pavojų keliantys želdiniai Stakliškių seniūnijoje. IV. 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Šilavoto seniūnija. Organizavus viešuosius pirkimus medžius kirto MB ,,EMG forest“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-10-13. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-11-30. 3. Išpjauti pavojų keliantys želdiniai Šilavoto seniūnijoje. V. 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Balbieriškio seniūnija. Organizavus viešuosius pirkimus medžius kirto MB ,,Arbora LT“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-09-01. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-11-30. 3. Išpjauti pavojų keliantys želdiniai Balbieriškio seniūnijoje. VI. 1. Priemonės vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Išlaužo seniūnija. Organizavus viešuosius pirkimus medžius kirto UAB ,,Pjovėjai“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-10-01. Priemonės vykdymo pabaiga – 2020-12-20. 3. Išpjauti pavojų keliantys želdiniai Išlaužo seniūnijoje. | 4505,0 |
|  | Iš viso: |  |  | 106483,0 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 12354,0 |
| 5.2. |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | -1630,0 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 25652,0 |
| 5.4. | Iš viso: |  | 36376,0 |

__________________________