PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d.

sprendimu Nr. T3-42

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ (GATVIŲ) REKONSTRUKCIJOS AR REMONTO TREJŲ METŲ PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Metai | Seniūnija | Numatomi įgyvendinti projektai | Preliminarus remontuojamo ruožo ilgis, m | Papildoma informacija apie objektą | Preliminari lėšų suma, reikalinga projektui įgyvendinti (Eur su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Balbieriškio seniūnija | Bokšto g. (BA-73) Paprūdžių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 640 | 23 sodybos | 250 000 |
|  | Išlaužo seniūnija | Liepų g. (IS-60) Purvininkų k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 400 | 24 sodybos | 147 676 |
|  | Išlaužo seniūnija | Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio Kaimynų g. (IS-4) Išlaužo k. kapitalinio remonto darbai ir valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus paprastojo remonto darbai įrengiant nuovažą kelio 20,17 km dešinėje pusėje. | 400 | 15 sodybų | 189 138 |
|  | Jiezno seniūnija | J. Basanavičiaus g. (JI-34) Jiezno m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 241 | 19 sodybų | 117 506 |
|  | Jiezno seniūnija | P. Cvirkos g. (JI-27) Jiezne kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 310 | 12 sodybų | 60 800 |
|  | Naujosios Ūtos seniūnija | Ąžuolų g. (NA-49) Dūmiškių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 280 | 21 sodyba, pagrindinė sodininkų bendrijos gatvė | 136 924 |
|  | Pakuonio seniūnija | Dvaro g. (PA-24) Daukšiagirės k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 250 | Visoje gatvėje yra 25 sodybos, dalis gatvės išasfaltuota, numatyta sujungti asfalto ruožus | 130 426 |
|  | Pakuonio seniūnija | Seniūnų g. (PA-8) Pakuonio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 197 | 8 sodybos | 48 000 |
|  | Prienų seniūnija | Pievų g. (PR-17) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 642 | 46 sodybos | 235 467 |
|  | Prienų seniūnija | Klonio g. (PR-32) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 187 | 13 sodybų | 133 6367 |
|  | Prienų seniūnija | Žemaitės g. (PR-20) atkarpos ir F. Vaitkaus g. (PR-2) atkarpos Prienų m. kapitalinis remontas (I etapas) | 2200 |  | 250 000 |
|  | Prienų seniūnija | Prienų m. Šiltnamių g. (PR-26), esančios sodininkų bendrijos „Medelynas“ teritorijoje, kapitalinis remontas | 343 | 30 sodybų | 62 500 |
|  | Prienų seniūnija | Prienų m. Astrų g. (PR-28), esančios sodininkų bendrijos „Medelynas“ teritorijoje, kapitalinis remontas | 130 | 18 sodybų | 41 800 |
|  | Prienų seniūnija | Automobilių stovėjimo aikštelių Statybininkų g. 19 statyba | 1624 m² | - | 100 000 |
|  | Prienų seniūnija | Prienų m. Pramonės g. kapitalinis remontas, įrengiant šaligatvį dešinėje gatvės pusėje ruožuose nuo 0,926 km iki 0,973 km ir nuo 1,042 km iki 1,217 km | 220 | - | 66 000 |
|  | Prienų seniūnija | Prienų m. F. Vaitkaus g. ruožo nuo 0,014 iki 0,117 km kapitalinis remontas, įrengiant automobilių stovėjimo vietas ir šaligatvį kairėje gatvės pusėje | 103 | - | 71 000 |
|  | Prienų seniūnija | Prienų m. Revuonos gatvės rekonstravimas | 1200 | 70 sodybų | 620 000 |
|  | Stakliškių seniūnija | Liepų g. (ST-181) atkarpos Vyšniūnų k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 600 | 10 sodybų Liepų g. ir jungiamoji gatvė (18 sodybų Žiedo g.) | 299 323 |
|  | Šilavoto seniūnija | Kaštonų g. (SI-74, SI-52) Jiestrakio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 439 | 15 sodybų | 105 300 |
|  | Veiverių seniūnija | Šilėnų g. (VE-78) Mauručių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 1200 | - | 900 000 |
|  | Veiverių seniūnija | Papilvio k. Jūrės kelias (VE-207), esančios sodininkų bendrijų „Dobilas“, „Žaltynė“, „Kedras“, „Aušrinė“, „Aronija“ teritorijose, kapitalinis remontas | 1250 | Tranzitinė gatvė, jungianti Kauno rajono, Prienų rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybes, sodininkų bendrijų gatvė | 930 000 |
|  | Veiverių seniūnija | Sodų g. (VE-50) Skriaudžių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 122 | 4 sodybos | 37 000 |
| Iš viso: |  |  |  |  | 4 798 860 |
| 2022 | Balbieriškio seniūnija | Beržų g. (BA-24) Balbieriškio mslt. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 120 | Asfalto ruožų sujungimas | 43 200 |
|  | Išlaužo seniūnija | Lelijų g. (IS-61) Purvininkų k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 630 | 13 sodybų | 171 000 |
|  | Išlaužo seniūnija | Maironio g. (IS-7) Išlaužo k. šaligatvio su lietaus vandens surinkimo sistema kapitalinis remontas | 530 | 27 sodybos | 183 417 |
|  | Jiezno seniūnija | Naujosios g. (JI-28) Jiezno m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 280 | 22 sodybos | 67 200 |
|  | Naujosios Ūtos seniūnija | Liepų g. (NA-32) (gatvės dalis nuo Šilo g. (apie 90 m) ir gatvės dalis nuo Pušyno g. (apie 170 m)) Žemaitkiemio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 260 | 10 sodybų | 69 600 |
|  | Pakuonio seniūnija | Ryto g. (PA-42) Dvylikių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 401 | 15 sodybų | 150 000 |
|  | Prienų seniūnija | Saulėtekio g. (PR-15) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 203 | 8 sodybos | 75 000 |
|  | Prienų seniūnija | Mėlynių g. (PR-18) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 349 | 12 sodybų | 83 700 |
|  | Prienų seniūnija | Volungių g. (PR-93, PR-98) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 997 | 17 sodybų | 128 500 |
|  | Prienų seniūnija | Žemaitės g. (PR-20) atkarpos ir F. Vaitkaus g. (PR-2) atkarpos Prienų m. kapitalinis remontas (I etapas) | 2200 | - | 250 000 |
|  | Stakliškių seniūnija | Žaliosios g. (ST-9) (gatvės dalis nuo Prienų g.) Stakliškių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 430 | 18 sodybų | 77 400 |
|  | Šilavoto seniūnija | Jaunimo g. (SI-72) Jiestrakio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 461 | 17 sodybų | 156 000 |
|  | Veiverių seniūnija | Draugystės g. (VE-111) Mozūriškių k. kapitalinis remontas įrengiant žvyro dangą | 2031 | 11 sodybų, kelias yra tranzitinis, jungiantis ne vieną kaimą, susisiekia su valstybinės reikšmės keliu Nr. 3302 | 160 000 |
| Iš viso: |  |  |  |  | 1 615 017 |
| 2023 | Balbieriškio seniūnija | Miško g. (BA-62) Sūkurių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 500 | 33 sodybos | 170 000 |
|  | Balbieriškio seniūnija | Balandžių g. (BA-47) Žagarių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 330 | Gatvė jungia du regioninius asfaltuotus kelius | 69 300 |
|  | Balbieriškio seniūnija | Jaunimo g. (BA-75) Paprūdžių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 308 | 9 sodybos | 73 900 |
|  | Išlaužo seniūnija | Šilo g. (IS-56) Pakumprio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 270 | 14 sodybų | 70 000 |
|  | Išlaužo seniūnija | M. Šalčiaus g. (IS-41) Čiudiškių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 850 | 18 sodybų | 255 000 |
|  | Išlaužo seniūnija | Vytauto Gurevičiaus g. (IS-70) Išlaužo k. kapitalinis remontas įrengiant šaligatvį ir automobilių stovėjimo aikšteles | 220 | Šioje gatvėje yra seniūnija, bažnyčia, klebonija, bendruome-nės namai, parduotuvė | 60 000 |
|  | Jiezno seniūnija | Ežero g. (JI-15) Strazdiškių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 400 | 5 sodybos | 120 000 |
|  | Jiezno seniūnija | Ežero g. (JI-94) atkarpos ir Piliakalnio g. (JI-97) atkarpos Dukurnonių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 700 | 15 sodybų | 160 000 |
|  | Naujosios Ūtos seniūnija | Mokyklos g. (NA-2) Naujosios Ūtos k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 426 | 5 sodybos | 102 200 |
|  | Naujosios Ūtos seniūnija | Parko g. (NA-6) Naujosios Ūtos k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 187 | 4 sodybos | 52 500 |
|  | Naujosios Ūtos seniūnija | Liepų g. (NA-7) Naujosios Ūtos k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 290 | 7 sodybos | 80 000 |
|  | Pakuonio seniūnija | Kalnelio g. (PA-77) ir Parko g. (PA-78) dalies Ašmintos k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 320 | 6 sodybos | 80 000 |
|  | Prienų seniūnija | Minties g. (PR-106) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 210 | 7 sodybos | 65 500 |
|  | Prienų seniūnija | Žemaitės g. (PR-125) atkarpos Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 350 | 14 sodybų | 90 000 |
|  | Prienų seniūnija | Naujakurių g. (PR-155) Mačiūnų k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 3000 | Prie kelio yra apie 20 sodybų | 600 000 |
|  | Prienų seniūnija | Rasos g. (PR-136) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 221 | 5 sodybos | 66 300 |
|  | Prienų seniūnija | Rasos g. (PR-164) Ignacavos k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 630 | 14 sodybų, būtų sujungti asfalto ruožai | 45 000 |
|  | Prienų seniūnija | Žemaitės g. (PR-20) atkarpos ir F. Vaitkaus g. (PR-2) atkarpos Prienų m. kapitalinis remontas (I etapas) | 2200 | - | 250 000 |
|  | Prienų seniūnija | Bruknių g. (PR-19) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 200 | 8 sodybos | 62 000 |
|  | Prienų seniūnija | Pilies g. (PR-22) Prienų m. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 270 | 12 sodybų | 42 000 |
|  | Prienų seniūnija | Gamybos g. (PR-162) dalies Liepaloto k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 600 | - | 70 000 |
|  | Prienų seniūnija | Prienų m. Kauno g.–Miškininkų g. (PR-140) ir Ignacavos k. Miškininkų g. (PR-165) dalies kapitalinis | 400 | Stati įkalnė, per liūtis nuplaunamas žvyras į Kauno g., lietaus vanduo išneša griovius | 207 000 |
|  | Stakliškių seniūnija | Ežero g. (ST-142) Gripišlių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 890 | 3 daugiabu-čiai, 17 sodybų | 210 000 |
|  | Stakliškių seniūnija | Beržų g. (ST-6) Stakliškių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 304 | 9 sodybos | 55 000 |
|  | Stakliškių seniūnija | Automobilių stovėjimo aikštelės ir šaligatvio įrengimas prie UAB „Lietuviškas midus“ kavinės Trakų g. 7, 7A, Stakliškių k. | 250 m² | - | 20 000 |
|  | Stakliškių seniūnija | Vilniaus g. (ST-1) Stakliškių k. pralaidos per Guostės upelį kapitalinis remontas | 50 | - | 20 000 |
|  | Stakliškių seniūnija | Alšios g. (ST-12 ) dalies Trečionių k. kapitalinis remontas sutvirtinant tvenkinio šlaitą | 200 | - | 80 000 |
|  | Stakliškių seniūnija | Verknės g. (ST-129) Pikelionių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 2190 | 1 daugiabutis, 39 sodybos | 230 000 |
|  | Šilavoto seniūnija | Eigulių g. (SI-3) Šilavoto k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 360 | 5 sodybos | 113 857 |
|  | Šilavoto seniūnija | Girininkijos g. (SI-4) dalies Šilavoto k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 256 | 8 sodybos | 64 000 |
|  | Šilavoto seniūnija | Ramybės g. (SI-91) Šilavoto k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 193 | 7 sodybos | 46 400 |
|  | Šilavoto seniūnija | Sodų g. (SI-37) Klebiškio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 290 | 5 sodybos | 70 600 |
|  | Šilavoto seniūnija | Ūkininkų g. (SI-39) Klebiškio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 230 | 5 sodybos | 46 400 |
|  | Veiverių seniūnija | Lauko g. (VE-18) Veiverių mstl. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 486 | 14 sodybų | 116 600 |
|  | Veiverių seniūnija | Riešuto g. (VE-294) Mažųjų Zariškių k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 2300 | Gatvė tranzitinė, jungianti kelias sodininkų bendrijas | 90 000 |
|  | Veiverių seniūnija | Vienybės g. (VE-132) Naujojo Klebiškio k. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 464 | 11 sodybų | 137 000 |
|  | Veiverių seniūnija | Kaštonų g. (VE-21) dalies Veiverių mslt. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 854 | 13 sodybų | 256 200 |
| Iš viso: |  |  |  |  | 4 346 757 |
| Preliminari lėšų suma trejiems metams: |  |  |  |  | 10 760 634 |

Pastaba. Visos lėšos, sutaupytos atlikus viešųjų pirkimų procedūras ir statybos darbus, pagal poreikį skiriamos einamaisiais metais numatytiems projektams. Jei einamųjų metų projektams papildomo lėšų poreikio nėra, sutaupytomis lėšomis pradedamas įgyvendinti kitais metais numatytas projektas. Numatytų atitinkamų metų projektų eiliškumas sudėliotas pagal seniūnijas abėcėlės tvarka.

Jeigu įgyvendinant projektus pritrūko einamųjų metų lėšų, ateinančiais metais yra užbaigiami pradėti projektai ir pereinama prie kitų (pagal sudarytą sąrašą) projektų.

___________________________