PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m.                           d.

įsakymu Nr.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2025 METŲ EISMO SAUGUMO

PROGRAMOS 2020 METŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

- Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A3-571 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2025 metų eismo saugumo programos patvirtinimo“ patvirtinta Prienų rajono savivaldybės 2020–2025 metų eismo saugumo programa (toliau – Programa) ir 2020 metų siektini tikslai.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Programos paskirtis – sudaryti kryptingo ir ilgalaikio saugaus eismo gerinimo sąlygas, numatyti ir įgyvendinti atitinkamas priemones, padėsiančias sumažinti avaringumą Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) keliuose, kad eismo sauga keliuose būtų pasiekta ne mažinant žmonių judėjimo laisvę, bet padarant ją saugesnę.

- Šios programos vykdymo pradžia – 2020 metai, pabaiga – 2025 metai.

- Pagrindinis Programos principas – eismo dalyviai turi elgtis taip, kad nekeltų rizikos sau ir aplinkiniams, o eismo aplinkos elementai turi maksimaliai sumažinti dėl žmogiškųjų klaidų įvykusių eismo įvykių fizinę žalą.

II SKYRIUS

PROGRAMOS 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI IR TIKSLAI

- 2020 metų programos tikslų įgyvendinimas vertinamas pagal Programos 2 priede pateiktus vertinimo kriterijus ir siekiamas reikšmes.

- Pirmasis tikslas – sukurti efektyvią kelių infrastruktūros valdymo sistemą. Detalus duomenų surinkimas ir jų analizė leidžia identifikuoti svarbiausias kelių saugumo problemas ir parinkti tinkamas priemones eismo saugumui užtikrinti. Šio tikslo įgyvendinimui iškeltas vienas uždavinys – rūpintis nelaimingų atsitikimų keliuose prevencija, analizuojant saugaus eismo situaciją rajone. Uždavinio įgyvendinimas vertinamas kriterijais:

  - Pirmas kriterijus (toliau – K2) – eismo saugumo komisijai skirtų raštų išnagrinėjimo procentas. Siektinas rezultatas – išnagrinėti 100 proc. gautų raštų.

  - Antras kriterijus (toliau – K2) – 2020 metų gatvių naujos statybos, rekonstrukcijos projektų poveikio kelių saugumui vertinimai ir eismo saugumo auditai. Siektinas rezultatas – atlikti kelių eismo saugumo vertinimus ir eismo saugumo auditus 100 proc. 2020 metų kelių (gatvių) naujos statybos ar rekonstrukcijos projektų.

  - Trečias kriterijus (toliau – K3) – atlikti kelių avaringumo analizę. Siektinas rezultatas – 1 kartą metuose.

- Antrasis tikslas – pasiekti, kad kelių infrastruktūra atitiktų nustatytus reikalavimus. Šio tikslo įgyvendinimui  iškelti uždaviniai – sušvelninti eismo įvykių pasekmes tobulinant kelių infrastruktūrą ir diegti technines priemones, užtikrinančias eismo dalyvių saugumą. Šių uždavinių įgyvendinimas vertinamas kriterijais:

  - Ketvirtas kriterijus (toliau – K4) – naujai įrengtų ir suremontuotų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis. Siektinas rezultatas – įrengti ar atnaujinti  ne mažiau nei 2800 m pėsčiųjų takų.

  - Penktas kriterijus (toliau – K5) – naujų perėjų įrengimas ar esamų atnaujinimas. Siektinas tikslas – įrengti ar atnaujinti dvi pėsčiųjų perėjas.

  - Šeštas kriterijus (toliau – K6) – naujų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir esamų aikštelių atnaujinimas. Siektinas rezultatas – įrengti ar atnaujinti  ne mažiau nei 500 kv. m. automobilių stovėjimo aikštelių.

  - Septintas kriterijus (toliau – K7) – šviestuvų įrengimas ant naujų arba esamų atramų. Siektinas rezultatas – įrengti 45 vnt. šviestuvų.

  - Aštuntas kriterijus (toliau – K8) – horizontalaus ženklinimo plotas. Siektinas tikslas –paženklinti 3000 kv. m. inžinerinių statinių ploto.

  - Devintas kriterijus (toliau – K9) – eismo saugumo komisijos numatytų vertikalių ženklų įrengimo procentas. Siektinas rezultatas – įrengti 100 proc. numatytų įrengti ženklų.

  - Dešimtas kriterijus (toliau – K10) – eismo saugumo komisijos numatytų techninių priemonių įrengimo procentas. Siektinas rezultatas – įrengti 100 proc. numatytų įrengti techninių priemonių.

III SKYRIUS

PROGRAMOS 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS

- K1. 2020 metais įvyko 9 Eismo saugumo komisijos posėdžiai. Svarstyti 79 (septyniasdešimt devyni) klausimai dėl eismo saugumo Prienų rajone. Iš jų 7 (septyni) klausimai buvo svarstomi pakartotinai. Atkreiptinas dėmesys, kad net 41 proc. visų klausimų inicijavo pati Savivaldybė ir jos padaliniai, likę 59 proc. klausimų pateikti fizinių ir juridinių asmenų. Pasiektas rezultatas – išnagrinėta 100 proc. gautų raštų.

- K2. Savivaldybėje 2020 metais buvo projektuojami tik kelių (gatvių) kapitalinio remonto projektai, todėl atlikti gatvių naujos statybos, rekonstrukcijos projektų poveikio kelių saugumui vertinimus ir eismo saugumo auditus poreikio nebuvo. Pasiektas rezultatas – 100 proc.

- K3. Savivaldybėje 2020 metų kelių avaringumo analizė pateikta 1 priede. Pasiektas rezultatas – atlikta metinė Savivaldybės kelių avaringumo analizė, įgyvendinta 100 proc.

- K4. Savivaldybėje 2020 metais naujai įrengta pėsčiųjų ir dviračių takų: Žemaitės g. ir F. Vaitkaus g. Prienuose – 1200 m, J. Basanavičiaus g. Jiezne – 150 m,  Panemunės g. ir Birštono g. Prienuose – 970 m, takas Nemuno pakrantėje Prienuose – 700 m, parkas prie Sodo g. Jiezne –975 m, atnaujinti takai J. Basanavičiaus g. Jiezne – 150 m, tarp Kauno g. ir Stadiono g. (Petronio al.) – 110 m, nuo Dariaus ir Girėno g. link Revuonos parko – 70 m, tarp Pramonės ir Stadiono g. – 560 m. Iš viso naujai įrengtų ir suremontuotų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis – 4885 m. Pasiektas rezultatas – 175 proc.

- K5. Savivaldybėje 2020 metais naujai įrengtos ir atnaujintos trys pėsčiųjų perėjos (Stadiono g. prie Petronio al., Birštono g. ties Gėlių taku, Pušyno g. ties pėsčiųjų taku). Pasiektas rezultatas – 150 proc.

- K6. Savivaldybėje 2020 metais naujai įrengta 504 kv. m (Birštono g. 43 (prie stadiono), Prienuose), atnaujinta 582 kv. m. (Laisvės a., Prienuose) automobilių aikštelių ploto. Pasiektas rezultatas – 217 proc.

- K7. Savivaldybė  2020 metais įrengė ant naujų arba esamų atramų 170 šviestuvų (prie meno mokyklos ir lopšelio-darželio „Saulutė“ – 4 vnt., Piliakalnio g. – 3 vnt., Lakštingalų g. – 3 vnt., Birštono g ir Ramybės g. – 7 vnt., Pamiškio g. – 9 vnt., Kudirkos g. (aikštelėje) – 2 vnt., Janonio g. (atliekų aikštelėje) – 4 vnt. Dariaus ir Girėno g. (perėjoje) – 1 vnt., Tylioji g. (perėjoje) – 1 vnt., Basanavičiaus g. (perėjose) – 3 vnt., Kęstučio g. (perėjose) – 3 vnt., Sodžiaus g. ir Jazminų g. (įrengta Savivaldybės ir SB „Sodžius“ lėšomis) – 15 vnt. Ropių g. – 3 vnt., Birštono g. – 21 vnt., Estradoje – 8 vnt. Pasiektas rezultatas – 378 proc.

- K8. Savivaldybė 2020 metais horizontaliu ženklinimu pažymėjo 3481 kv. m. inžinerinių statinių ploto (1300 kv. m. gryno dažų ploto), iš jų 844,26 kv. m. (283,7 kv. m. gryno dažų ploto) geltonais dažais ir 2636,85 kv. m. (1016.53 kv. m. gryno dažų ploto) baltais dažais. Pasiektas rezultatas – 116 proc.

- K9. Savivaldybė 2020 metais iš 36 Eismo saugumo komisijos numatytų vertikalių kelio ženklų seniūnijos įrengė 34. Pasiektas rezultatas – 94 proc.

- K10. Savivaldybė 2020 metais iš 8 Eismo saugumo komisijos numatytų techninių priemonių įrengė 4. Pasiektas rezultatas – 50 proc.

- Pagal 2020 metų programos įgyvendinimo kriterijų pasiektus rezultatus:

  - Pirmasis tikslas – sukurti efektyvią kelių infrastruktūros valdymo sistemą, įgyvendintas 100 proc.

  - Antrasis tikslas – pasiekti, kad kelių infrastruktūra atitiktų nustatytus reikalavimus. Šio tikslo uždaviniai:

    - Sušvelninti eismo įvykių pasekmes tobulinant kelių infrastruktūrą, įgyvendintas 100 proc. Atkreiptinas dėmesį, kad visi šio tikslo vertinimo kriterijų rodikliai viršijo 100 proc., kriterijų tikslų pasiekimo intervalas 150–378 proc.

    - Diegti technines priemones, užtikrinančias eismo dalyvių saugumą, įgyvendintas nuo 50 iki 116 proc. Eismo saugumo komisija dalį sprendimų dėl saugumą užtikrinančių techninių priemonių įrengimo priėmė 2020 metų pabaigoje, todėl dalies priemonių įrengimas dėl nepalankių oro sąlygų ir techninių priemonių ir įrengimo terminų nukeltas 2021 m. pavasariui.

- Pasiektų rezultatų suvestinė pateikiama 2 priede.

- Programos vertinimo kriterijai, siekiamos reikšmės, atsakingi vykdytojai / partneriai 2021 metams pateikti 3 priede.

____________________