Prienų rajono savivaldybės

2020–2025 metų eismo

saugumo programos 2020 metų tikslų įgyvendinimo ataskaitos

2 priedas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2025 METŲ EISMO SAUGUMO PROGRAMOS 2020 METŲ VEIKLOS VERTINIMAS

| Uždaviniai | Nr. | Vertinimo kriterijai |  | 2020 m. rezultatai | Įgyvendi-nimas, proc. | Atsakingi vykdytojai / partneriai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kriterijus | 2020 m. |  |  |  |
| 1. TIKSLAS – SUKURTI EFEKTYVIĄ KELIŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYMO SISTEMĄ |  |  |  |  |  |  |
| - Rūpintis nelaimingų atsitikimų keliuose prevencija, analizuojant saugaus eismo situaciją rajone | K1 | Išnagrinėta Eismo saugumo komisijai skirtų raštų, proc. | 100 | 100 | 100 | Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisija |
|  | K2 | Atlikti gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų poveikio kelių saugumui vertinimus ir eismo saugumo auditus, proc. | 100 | 100 | 100 | Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius |
|  | K3 | Vieną kartą per metus, vnt. | 1 | 1 | 100 | Alytaus VPK Prienų rajono policijos komisariatas |
| 2. TIKSLAS – SIEKTI, KAD KELIŲ INFRASTRUKTŪRA ATITIKTŲ NUSTATYTUS REIKALAVIMUS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sušvelninti eismo įvykių pasekmes tobulinant kelių infrastruktūrą | K4 | Naujai įrengtų ir suremontuotų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis, m | 2800 | 4885 | 175 | Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius |
|  | K5 | Kasmet ne mažiau kaip du, vnt. | 2 | 3 | 150 | Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius |
|  | K6 | Naujų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir esamų aikštelių atnaujinimas, kv. m | 500 | 1086 | 217 | Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos |
|  | K7 | Naujai įrengtų ir atnaujintų šviestuvų skaičius, vnt. | 45 | 170 | 378 |  |
| 2.2. Diegti technines priemones, užtikrinančias eismo dalyvių saugumą | K8 | Atlikti horizontalų ženklinimą, kv. m | 3000 | 3481 (1300 kv.m. gryno dažų ploto) | 116 | Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius |
|  | K9 | Eismo saugumo komisijos numatytų įrengti vertikalių ženklų, proc. | 100 | 94 | 94 | Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos |
|  | K10 | Eismo saugumo komisijos numatytų įrengti techninių priemonių, proc. | 100 | 50 | 50 | Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos |

____________________